2021年第1季度

生产建设项目水土保持监测季度报告表

工程名称：三合至莫力达瓦旗公路新化至维新段工程

建设单位：龙井市公路建设服务中心

监测时段：2021年1月1日—2021年3月31日

监测单位：吉林省鲲达工程咨询有限公司

监测人员：包权、刘双宇

填表时间：2020年4月1日

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年1月1日至2021年3月31日

| 项目名称 |  |  | 三合至莫力达瓦旗公路新化至维新段工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 联系人 及电话 | 王嘉强13384431733 |  | 监测项目负责人（签字）： 2021 年4月1 日 |  | 生产建设单位（盖章） 2021年4月1日 |  |  |
| 填表人 及电话 | 刘双宇15504442477 |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程进度 |  |  | 因季节影响，本项目2021年第一季度未开工建设。 |  |  |  |  |
| 指 标 |  |  |  | 设计总量 |  | 本季度 | 累计 |
| 扰动土地面积（hm2） |  | 合 计 |  | 37.38 |  | 0 | 17.04 |
|  |  | 线路区 |  | 31.23 |  | 0 | 14.04 |
|  |  | 施工生产生活区 |  | 0.50 |  | 0 | 0.5 |
|  |  | 施工便道 |  | 0.70 |  | 0 | 0.5 |
|  |  | 取土场 |  | 4.95 |  | 0 | 2 |
| 取土（石）场数量（个） |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
| 弃土（渣）场数量（个） |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 取土（石）量 （万m3） |  |  |  | 8.85 |  | 0 | 0 |
| 弃土（渣）量 （万m3） |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 弃土（渣）量 （万m3） | 其它弃渣 |  |  | 2.37 |  | 0 | 0 |
|  | 拦渣率(%) |  |  | 99.5 |  | 0 | 0 |
| 水土保持 工程进度 | 工程措施 | 表土剥离（hm2/万m3） |  | 13.20/5.52 |  | 0 | 7.67 |
|  |  | 表土回覆（hm2/万m3） |  | 9.89/5.52 |  | 0 | 0 |
|  |  | 全面整地（hm2） |  | 15.09 |  | 0 | 0 |
|  |  | 浆砌石排水沟（km） |  | 8.281 |  | 0 | 0.29 |
|  |  | 排水顺接（处） |  | 6 |  | 0 | 4 |
|  | 植物措施 | 拱形骨架植草（hm2） |  | 4.95 |  | 0 | 0 |
|  |  | 植草护坡（hm2） |  | 3.54 |  | 0 | 0 |
|  |  | 中央分隔带绿化（hm2） |  | 1.40 |  | 0 | 0 |
|  |  | 植被恢复（hm2） |  | 4.00 |  | 0 | 0 |
|  | 临时措施 | 编织袋土拦挡（m） |  | 1788.80 |  | 0 | 0 |
|  |  | 苫盖（m2） |  | 20883 |  | 0 | 300 |
|  |  | 临时排水沟（m） |  | 780 |  | 0 | 400 |
|  |  | 沉砂池（座）/土方开挖（m3） |  | 4/1139.60 |  | 0 | 0 |
| 水土流失 影响因子 | 降雨量(mm) |  |  | —— |  | 42.8 | 597.1 |
|  | 最大24小时降雨(mm) |  |  | —— |  | 11 | 189.2 |
|  | 最大风速(m/s) |  |  | —— |  | 13.3 | 45.6 |
| 水土流失量（t） |  |  |  | —— |  | 23.5 | 1313.5 |
| 水土流失灾害事件 |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 监测现场照片 | 表土堆放苫盖↑ 土质排水沟↑ |  |  |  |  |  |  |
| 监测成果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题与建议 | 建议施工单位按照水土保持方案落实各项水保措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：取土（石）场、弃土（渣）场数量多的项目，应另做表格，逐个填写。

# 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

| 项目名称 |  | 三合至莫力达瓦旗公路新化至维新段工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时段和 防治责任范围 |  | 2021 年第 1 度， 17.04 公顷 |  |  |
| 三色评价结论 （勾选） |  | 绿色☑ 黄色□ 红色□ |  |  |
| 评价指标 |  | 分值 | 得分 | 赋分说明 |
| 扰动土地情况 | 扰动范围控制 | 15 | 15 | 工程建设扰动范围在红线范围内 |
|  | 表土剥离保护 | 5 | 5 | 工程建设实施了表土剥离保护措施 |
|  | 弃土（石、渣）堆放 | 15 | 15 | 工程未设置弃土场 |
| 水土流失状况 |  | 15 | 15 | 水土流失量30.55m3 |
| 水土流失防治成效 | 工程措施 | 20 | 20 | 无措施落实不及时、不到位现象 |
|  | 植物措施 | 15 | 15 | 植物措施尚未实施 |
|  | 临时措施 | 10 | 10 | 无措施落实不及时、不到位现象 |
| 水土流失危害 |  | 5 | 5 | 未产生水土流失危害 |
| 合 计 |  | 100 | 100 |  |